## Slide 1
2025
2025
Fase de Inicio y Planificación
Fase de Investigación y Diseño Técnico
Fase de Desarrollo del MVP
Fase de Pruebas, Ajustes y Entrega Final
Today
Week 1
2
3
4
5
Oct 7 - Oct 13
Fase de Inicio y Planificación
1 w
Oct 14 - Oct 20
Fase de Investigación y Diseño Técnico
1 w
Oct 21 - Oct 27
Fase de Desarrollo del MVP
1 w
Oct 28 - Nov 7
Fase de Pruebas, Ajustes y Entrega Final
1.8 w
Day 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
5 days
Fase de Inicio y Planificación
Oct 7 - Oct 13
5 days
Fase de Investigación y Diseño Técnico
Oct 14 - Oct 20
5 days
Fase de Desarrollo del MVP
Oct 21 - Oct 27
9 days
Fase de Pruebas, Ajustes y Entrega Final
Oct 28 - Nov 7
FIN
Nov 7, 2025